## Slide 1
机器学习大作业 · 开题汇报
小样本条件下中文多角色
文本风格迁移研究
基于自建数据集的 Transformer 从零训练与 LoRA 微调对比实验
小组成员：王浩楠、张博凇、范智杰、何顺康、陈佳铭
汇报人：王浩楠
2026年05月17日

## Slide 2
1
选题背景与研究动机
同一内容，不同对象，表达方式不同
现实场景示例
中性文本 | 目标角色 | 改写结果
我今天可能晚点到。 | 老板 | 我今天可能会稍晚到达，相关事项我会提前安排好。
 | 女朋友 | 宝贝，我今天可能晚点到，忙完马上找你。
 | 母亲 | 妈，我今天可能晚点到，你不用担心。
LLM能做为什么还要研究？
研究动机
现实需求：日常交流中，同一语义面对不同关系角色时，语气、称呼、礼貌程度和情绪表达存在显著差异
技术挑战：现有文本风格迁移任务较少关注关系角色维度，缺乏针对性的数据集和方法
研究价值：构建多角色风格迁移能力，可应用于智能客服、社交辅助、文本润色等场景
LLM 是你们的数据标注工具和教师模型；我们训练模型的意义是做任务专用的轻量模型，并通过从零训练与 LoRA 微调对比，研究小样本中文多角色风格迁移的学习效果。

## Slide 3
2
任务定义与研究目标
中文多角色文本风格迁移
任务形式
输入： 中性文本 + 目标角色
输出： 目标角色风格文本
示例
角色：
母亲
内容： 我今天加班，可能晚点回去。
输出： 妈，我今天加班，可能晚点回去，你早点休息，别等我。
核心研究问题
如何让模型理解 不同关系角色的语言风格特征 ，并实现精准的风格迁移？
四大研究目标
1
构建数据集
小规模中文多角色风格迁移数据集
2
从零训练
Transformer模型实现
3
LoRA微调
预训练模型微调
4
对比实验
小样本条件下生成效果对比
完整流程
数据集构建
模型训练
效果评估
网页展示

## Slide 4
3
数据集构建方案
1000条中性文本 × 5类角色 = 5000条样本
数据规模
1000
中性文本
5
目标角色
5000
最终样本
老板
女朋友
妻子
父亲
母亲
构建流程
1
LCCC中抽取中性文本
2
规则过滤与人工筛选
3
制定角色语言规范
4
LLM生成五类角色改写
5
人工质检
6
形成训练/验证/测试集
数据样例
{
"neutral": "我今天加班，可能晚点回去。",
"boss": "今天项目这边可能需要多处理一会儿，我会晚点结束，进度我会及时同步给您。",
"girlfriend": "宝贝，我今天可能要加会儿班，晚点回去，忙完马上找你。",
"wife": "老婆，我今天加班，可能回去晚一点，你先吃饭，别等我。",
"father": "爸，我今天工作有点忙，可能晚点回去，您不用担心。",
"mother": "妈，我今天加班，可能晚点回去，你早点休息，别等我。"
}
关键说明：数据不是直接使用现成数据集，而是从公开中文对话语料中抽取中性内容，再构造多角色平行风格数据

## Slide 5
4
小组分工安排
五人协作，各司其职
成员职责分工
A
成员 王浩楠
项目统筹、初始数据集制作、Transformer实现
职责：项目统筹、角色规范设计与数据增强、Transformer 从零实现、论文Transformer部分撰写与整合
B
成员 张博凇
LoRA微调
职责：LoRA 微调实验、论文微调部分撰写
C
成员 范智杰
LCCC数据抽取
职责：从LCCC数据集中抽取出1000条不同情景的自然中性语句、论文数据集获取部分撰写
D
成员 何顺康
Web前端开发
职责：前端交互网页制作、论文应用展示部分撰写
E
成员 陈佳铭
Web后端开发
职责：数据库设计、后端业务实现
数据质检分工
五名成员共同参与数据质检，每人主要负责一个角色的约1000条生成样本，并进行交叉抽检
• 成员 王浩楠：老板风格质检
• 成员 张博凇：女朋友风格质检
• 成员 范智杰：妻子风格质检
• 成员 何顺康：父亲风格质检
• 成员 陈佳铭：母亲风格质检

## Slide 6
5
计划安排：四周完成项目闭环
按阶段推进，确保各节点交付
四周详细计划
W1
第 1 周
数据准备阶段
主要任务：数据抽取、角色规范、LLM生成、人工质检
阶段成果：初版数据集（5000条样本）
W2
第 2 周
模型开发阶段
主要任务：Transformer跑通、LoRA跑通、Web Demo原型
阶段成果：初版模型与页面
W3
第 3 周
实验评估阶段
主要任务：模型调参、生成测试结果、自动/人工评估
阶段成果：实验结果表
W4
第 4 周
完善交付阶段
主要任务：完善Demo、整理图表、撰写论文/报告、准备展示
阶段成果：最终报告与演示系统
关键里程碑
第1周末
完成5000条样本数据集
第2周末
两个模型均能完成训练和推理
第3周末
完成实验评估
第4周末
完成报告、PPT和Demo展示